### 投标邀请书（格式）

（仅适用于邀请招标项目）

莆田市建筑设计有限公司、

福建省建筑设计研究院、

福建省林业勘察设计院  （被邀请参加投标的单位名称）：

1、招标条件

仙游县建工投资集团有限公司的编号为[2017]中实莆仙招字010号的  仙游美食城工程设计项目（招标项目名称）已批准建设，项目业主为仙游县建工投资集团有限公司， 建设资金来自 上级拔款或自筹 （资金来源），委托的招标代理单位为福建中实建设项目管理有限公司。现邀请贵方参加该项目的 邀请 （设计）招标的投标。

1.1项目概况

1.2项目名称： 仙游美食城工程设计项目；

1.3建设地点：仙游县；

1.4工程建设规模：项目占地74.4244亩,总建筑面积约17000㎡

1.5投资总额：人民币约8000万元；

2、招标类型： 设计、勘察 招标范围和内容

2.1、招标范围：包括方案设计、概算、施工图设计、后续设计服务等。

2.2招标内容：（1）建筑方案、概算、施工图设计、（建筑、结构、电气、给排水、暖通等专业）、人防设计及地下室、建筑智能化工程；

（2）专业深化设计、设计修改；

（3）上述设计内容的施工期现场指导与监督、后续服务等；

（4）设计周期：中标的设计单位需在2017年3月31日前提交一期完整的施工图纸。

2.3设计费用:。

工程设计费包括方案设计费和施工图设计费，其中方案设计费占30%，施工图设计费占70%。方案设计费按国家计委和建设部《工程勘察设计收费标准（2002年修订本）》计算并下浮32%计取；施工图设计费按国家计委和建设部《工程勘察设计收费标准（2002年修订本）》计算并下浮40%计取；设计费计费额基数以仙游县审计局批复通过的工程预算价作为计费额基数。

设计深度达到住建部颁发“建筑工程设计文件编制深度规定（2008年版）”要求并通过各项专业审查、施工图审查。

2.3.2付款方式：

设计费支付条件和金额：

1、合同签订后10日内支付设计费总额10%为定金;

2、方案报批后通过10日内付至方案费总额的90%；

3、施工图设计文件提交后10日内支付至施工图设计费总额的70%；

4、施工图设计文件图审合格后10天内支付至施工图设计费总额80%；

5、待工程验收合格后10日内一次性付清方案费总额10%、施工图设计费总额的20%。

6、误期违约金：人民币1000元/天。

7、若本项目分期建设，施工图设计文件提交后30天内按照经双方确认的分期建设工程造价数付款。

2.3.3设计质量标准：按规范要求并符合规划设计要求，设计质量应达到一流并富地方性特色。建筑方案设计成果必须由规划审批部门审批通过。

3.投标人资格要求及审查办法

3.1.具备承担本工程项目的设计能力并具备建设行政主管部门核发的工程设计综合甲级资质或建筑工程行业专业设计甲级资质的独立法人（不分主、增项差别）；

3.2. 投标人拟派出担任本招标项目的设计负责人应具备有效的不低于壹级国家注册建筑师执业证书且须为投标单位的在职人员；。

3.3.收到本工程书面邀请函的投标人。

3.4.本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式： 资格后审  。

4.评标办法

4.1.本招标项目采用的评标办法： 随机抽取法

5.投标文件的递交

5.1.递交投标文件的截止时间：北京时间 2017年1月 24日10时30 分； 投标截止时间后，不再接受投标文件。投标文件份数：正本一份，副本两份。

5.2.在递交投标文件时，投标人拟派出担任委托代理人持投标单位授权委托书、和身份证到场验证登记。

5.3履约保证金：中标单位应在合同签订-后7日内向招标人交纳  10万元  履约保证金，履约保证金在施工图设计文件审查合格后30天内一次性无息退还。

5.4.投标文件提交地点为  仙游县建工投资集团有限公司小会议室 。

6.联系方式

招标人：仙游县建工投资集团有限公司；

地址：福建省莆田市仙游县   ，邮编：351200  ；

电话：15260969555；

联系人：杨女士。

招标代理机构：福建中实建设项目管理有限公司

地址： 仙游县825南街富豪商住楼705 ，邮编： 351200 ；

电话： 13950707309 ；

联系人：    甘女士   。

投标文件格式

仙游美食城工程设计项目

投 标 文 件

招标项目名称：

招标编号：

招标人:

投标人：                         （ 加盖投标人公章  ）

法定代表人或其委托代理人：

编制日期：      年    月    日

1、投 标 承 诺 函

致：   {招标人名称}

1、根据招标编号为   {招标编号}  的   {招标工程项目名称}    招标文件，按照莆政综〔2013〕55号《莆田市人民政府关于印发进一步规范建设工程勘察、设计、施工、监理招标投标管理若干规定的通知》等有关规定，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条款、技术标准与规范、招标内容与要求等相关资料及其他有关文件后，我方愿以设计费包括方案设计费和施工图设计费，其中方案设计费占30%，施工图设计费占70%。方案设计费按国家计委和建设部《工程勘察设计收费标准（2002年修订本）》计算并下浮32%计取；施工图设计费按国家计委和建设部《工程勘察设计收费标准（2002年修订本）》计算并下浮40%计取；设计费计费额基数以仙游县审计局批复通过的工程预算价作为计费额基数。价格以及应由投标人支付的税金等并按上述招标文件要求承包上述工程的设计任务及相关服务工作。

2、我方已详细审阅全部招标文件、答疑纪要、补充通知及有关附件。我方不存在资质和项目负责人不能满足招标文件要求的条件。

3、我方的投标文件是真实和准确的，并保证不存在招标文件要求“招标人不得存在情形之一”规定的任一情形,若有弄虚作假的，愿承担法律和经济责任。

4、一旦我方中标，我方保证在合同签订后按要求完成本工程的设计任务及要求，设计总周期：            日历天

5、一旦我方中标，我方将派   (设计项目负责人姓名)   为本工程                    项目的负责人，证书号码为：            。

6、如果我方中标，我方保证按招标文件要求配备设计项目术负责人等其他项目设计人员。

7、如果我方中标，我方将按照招标文件的规定提交履约担保金。

8、我方同意所提交的投标文件在招标文件规定的投标有效期限内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

9、除非另外达成协议并生效，你方的招标文件、中标通知书和本投标承诺函将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投 标 人：                                    （加盖投标人公章）

法定代表人或其委托代理人：                        (签字或盖章)

日期：       年        月       日

2、法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书(格式)

1)法定代表人资格证明书

投标人名称：

地    址：

姓名：         身份证号码：

系                               (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人：           (盖单位章)

日  期：       年    月    日

2)法定代表人授权委托书

本人        (姓名)系        (投标人名称)的法定代表人，现授权委托      (姓名)为我方代理人，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改　       (招标人名称)的                 (项目名称)投标文件、参加开标、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

投标人：                           （盖单位章）

法定代表人：                           （签字）

法定代表人身份证号码：

委托代理人：                           （签字）

委托代理人身份证号码：

年     月    日

注：以上复印件加盖投标单位公章、原件开标时随身携带以备查。

3、企业及人员的证书、证件复印件

须附上：

1、企业证书复印件：

1)企业营业执照副本复印件并加盖投标人单位章。

2)企业资质证书副本复印件并加盖投标人单位章。

2、拟派出主要设计人员的证书复印件：

1) 设计负责人证书的复印件。

2)上述人员的注册证书、岗位证书或资格证书均须在有效期内或经年检有效。

3)上述人员的证书、证件、证明资料复印件均需加盖投标人单位章。